SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Wykonanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 o kompleks sześciu pracowni zawodowych oraz budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną”.**

**Numer sprawy: ZSP4.070.3.2.2.1.2017.EC**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Wejherowo, 25.04.2017

1. **Zamawiający.**

Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-000 Wejherowo,

w którego imieniu działa

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jakuba Wejhera

ul. Sobieskiego 344

84-200 Wejherowo

NIP: 588-16-61-950

Tel: 58 672-24-15

Fax: 58 672-20-95

e-mail: [sekretariat@zspg4.wejher.pl](mailto:sekretariat@zspg4.wejher.pl); [administracja@zspg4.wejher.pl](mailto:administracja@zspg4.wejher.pl)

adres www: www.zspg4.wejher.pl

1. **Informacje uzupełniające.** 
   1. Ilekroć użyto wyrażenia „specyfikacja” chodzi o niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia.
   2. Ilekroć w specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Natomiast użycie pojęcia „rozporządzanie”, bez bliższego określenia o jakie rozporządzenie chodzi, dotyczy ono rozporządzenia ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów *dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).
   3. Ilekroć w specyfikacji użyto wyrażenia: zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, zamawiający ma na uwadze ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.290 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
   4. Ilekroć w specyfikacji zastosowane jest pojęcie „wykonawcy” należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
   5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania Zamawiający poinformuje, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wszystkich wykonawców, którzy:
2. ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
3. złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
   1. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert.   
      W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszczona na stronie internetowej i będzie dla nich wiążąca.
   2. Zamówienie nie ogranicza w żadnym stopniu dostępności dla oferentów zgodnie z zasadą równością szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
4. **Tryb udzielenia zamówienia.**
   1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
5. **Opis przedmiotu zamówienia.**
   1. Przedmiotem zamówienia jest:
6. usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: ” Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 o kompleks sześciu pracowni zawodowych oraz budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną ” na lata 2017 – 2018 oraz przez cały okres gwarancji udzielonej zamawiającemu przez wykonawcę robót budowlanych w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy wykonania robót zgodnie z wymaganiami zamawiającego, przy zastosowaniu odpowiedniej jakości materiałów i technologii, kosztów realizacji oraz zgodności z dokumentacją projektową i wydanymi decyzjami zezwalającymi na prowadzenie robót,
7. weryfikacja dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta, kosztorysów inwestorskich, STWiOR oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
8. organizowanie procesu inwestycyjnego,
9. koordynacja i nadzór nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacją projektową,
10. zbadanie pod względem merytorycznym ofert złożonych w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót w branżach:
11. konstrukcyjno – budowlanej,
12. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
13. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
14. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń telekomunikacyjnych.
    1. Przedmiot zamówienia objęty nadzorem inwestorskim szczegółowo określają projekty budowlano - wykonawcze wraz z wszelkimi warunkami wynikającymi ze szczegółowych uzgodnień, STWiOR – załączniki nr 9-10 do specyfikacji.
    2. Główny przedmiot zamówienia: CPV 71.24.70.00-1
    3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do specyfikacji.
    4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
    5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
    6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
    7. Należność za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona przez Wykonawcę:
15. osobno dla zakresu robót: Rozbudowa Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych Nr 4 o kompleks sześciu pracowni zawodowych”

oraz

1. osobno dla zakresu robót: „Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną”,

będzie płatna sukcesywnie na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę dla każdego zakresu robót określonego j/w osobno, po zakończeniu poszczególnych etapów budowy, wynikających z opracowanego przez wykonawcę robót i przyjętego przez zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, z uwzględnieniem następujących zasad w tym zaangażowania środków finansowych na lata 2017-2018 r. z zastrzeżeniem, że:

1. w 2017 r. wykonawca może wykorzystać 50 % wartości umowy.
2. w 2018 r. wykonawca może wykorzystać 50 % wartości umowy.
3. **Miejsce i Termin wykonania zamówienia.**
   1. Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego, gdzie inwestycja będzie realizowana: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 , ul. Sobieskiego 344 w Wejherowie.
   2. Termin realizacji zamówienia: Przewidywany termin realizacji zamówienia to ok. 15 miesięcy. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do zakończenia wszystkich etapów inwestycji i uzyskania decyzji pozwalającej na użytkowanie. W ramach przewidzianego wynagrodzenia wykonawca będzie do dyspozycji zamawiającego przez cały okres gwarancji udzielonej zamawiającemu przez wykonawcę robót budowlanych. Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na 20.08.2018 r.
4. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnIania tych warunków.**
   1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
   2. Z postępowania wyklucza się:
5. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
6. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
7. o którym mowa w [art. 165a](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28165%28a%29%29), [art. 181-188](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28181%29), [art. 189a](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28189%28a%29%29), [art. 218-221](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28218%29), [art. 228-230a](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28228%29), [art. 250a](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28250%28a%29%29), [art. 258](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28258%29) lub [art. 270-309](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28270%29) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub [art. 46](https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344#art%2846%29) lub [art. 48](https://sip.lex.pl/#/dokument/17631344#art%2848%29) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ,
8. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w [art. 115 § 20](https://sip.lex.pl/#/dokument/16798683#art%28115%29par%2820%29) - Kodeksu karnego,
9. skarbowe,
10. o którym mowa w [art. 9](https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506#art%289%29) lub [art. 10](https://sip.lex.pl/#/dokument/17896506#art%2810%29) ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
11. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa   
    w pkt 2;
12. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie   
    w sprawie spłaty tych należności;
13. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
14. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego   
    w postępowaniu o udzielenie *zamówienia*;
15. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie *zamówienia*;
16. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie *zamówienia* lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
17. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie *zamówienia*, co zamawiający jest   
    w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
18. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się   
    o *zamówienia publiczne* na podstawie [ustawy](https://sip.lex.pl/#/dokument/16991855) z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ;
19. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się   
    o zamówienia publiczne;
20. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu [ustawy](https://sip.lex.pl/#/dokument/17337528) z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski   
    o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
21. wykonawcęw stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie   
    w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
22. wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt. 4, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
    1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5.-6.2.9. oraz pkt 6.2.13  
       -6.2.14 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy będącego przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
    2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.3 specyfikacji.

**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

* 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający **warunek dotyczący posiadania:**

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – zamawiający nie stawia warunku;

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - na potwierdzenie tego warunku wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 38 000 zł. (trzydzieści osiem tysięcy złotych);

3.zdolności technicznej lub zawodowej - warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który:

a) wykaże wykonanie co najmniej 2 (dwóch) usług polegających na świadczeniu **pełnobranżowego** nadzoru nad realizacją robót budowlanych o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3 każda (dwa tysiące metrów sześciennych) lub o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion złotych) każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

b) będzie dysponował co najmniej po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika:

- o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej,

- o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i gazowych,

- o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- o  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń telekomunikacyjnych,

posiadających minimum 3-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla danej specjalności w której będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. **Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji.**

* 1. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt. 6.5 specyfikacji mogą spełniać łącznie. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia.

POLEGANIE NA INNYCH PODMIOTACH

* 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
  2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 8 do specyfikacji). **Wykonawca, który w formularzu ofertowym oświadcza, że wykona zamówienie sam, bez udziału podwykonawców lub bez powoływania się na zasoby innych podmiotów, musi w następstwie tego, w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu udowodnić zamawiającemu, że albo wykona zamówienie sam posiadając wszystkie wymagane uprawnienia, albo przy udziale swoich pracowników.**
  3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 6.7 specyfikacji będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

* 1. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 6.2.2 - 6.2.13 specyfikacji .
  2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

WYMAGANE DOKUMENTY

* 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp:** | **Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:** |
|  | zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego *dokumentu* potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; |
|  | zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego *dokumentu* potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego *dokumentu* potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; |
|  | odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie [art. 24 ust. 5 pkt 1](https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%281%29) ustawy; |
|  | wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (w tym wielkości kubatury obiektu nadzorowanych robót), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do specyfikacji. |
|  | wykazu osób wskazanych w pkt. 6.5.3.b, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do specyfikacji. |
|  | dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 38 000 zł. |

* 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2 do specyfikacji.
  2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także odrębne oświadczenia (którego wzór stanowi **załącznik nr 2** do specyfikacji) dla każdego z tych podmiotów. Ponadto wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów zobowiązany jest złożyć te same dokumenty, do których złożenia jest sam zobowiązany w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
  3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
  4. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji) dla tych podwykonawców.
  5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.14 specyfikacji musi być aktualne na dzień składania ofert.
  6. W oświadczeniach zawartych w załączniku nr 2 do specyfikacji należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty;
  7. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji.

DO WYKONAWCÓW SPOZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

* 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast *dokumentów*, o których mowa w:

pkt. 6.13.1 – 6.13.3 specyfikacji składa *dokument* lub *dokumenty* wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
   1. *Dokumenty*, o których mowa w pkt. 6.21.b specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.. *Dokument*, o którym mowa w 6.21.a specyfikacji, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
   2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której *dokument* dotyczy, nie wydaje się *dokumentów*, o których mowa w pkt. 16.22 specyfikacji, zastępuje się je *dokumentem* zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której *dokument* miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 6.22 specyfikacji stosuje się odpowiednio.
   3. W przypadku wątpliwości co do treści *dokumentu* złożonego przez wykonawcę, zamawiający *może* zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której *dokument* dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego *dokumentu*

***FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW***

* 1. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
  2. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot , na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  4. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy do niej dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
  5. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.

1. **sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.**
   1. Zamawiający nie przewiduje zebrania z wykonawcami.
   2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zachowaniem zasad określonych w ustawie, na adres zamawiającego, podany w pkt. 1 specyfikacji.
   3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

7.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **2** dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.

* 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
  2. W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na specyfikację. Każdą zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
  3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Edyta Cierocka, tel. 58 672-24-15, 785-187-620.

# Wadium.

* 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  **2000 zł** (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
  2. Wadium może być wniesione w:

1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
   1. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr: 94 8350 0004 0009 6582 2000 0020 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym z dopiskiem na przelewie: Wpłata wadium – zamówienie: ZSP4.270.3.2.2.1.2017.EC.
   2. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w 8.3 specyfikacji, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
   3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
6. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
7. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
   1. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
   2. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
   3. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.
   4. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.13 specyfikacji.
   5. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
   6. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
   7. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ustawy jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
   8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego ewentualnego zatrzymania określa art. 46 ustawy.

# Termin związania ofertą.

* 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
  4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Opis sposobu przygotowywania oferty.

* 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
  2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami.
  3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.
  4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.
  5. Integralną część oferty stanowią wszystkie wymagane załączniki. Oferta musi zawierać:

1. **oświadczenie** zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji,
2. wypełniony **formularz ofertowy** sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącegozałącznik nr 3do specyfikacji,
3. **oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu osoby, o której mowa w pkt. 13.1.2** specyfikacji, dotyczące świadczonych przez nią usług w zakresie nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z podaniem przedmiotu nadzorowanych robót (wraz z adresem miejsca ich wykonania), kubatury oraz wartości .Treść oświadczenia stanowić będzie podstawę do oceny złożonej oferty, a wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.
4. **pełnomocnictwo** (jeżeli dotyczy) dla osoby podpisującej ofertę (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego upoważniona) lub inny dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, natomiast pozostałe dokumenty mogą być złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
   1. Do oferty należy załączyć dowód wniesienia wadium.
   2. Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
   3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
   4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
   5. Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy muszą złożyć podpisy na formularzu ofertowym oraz oświadczeniach; odpisy oraz kopie wszelkich dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (z zastrzeżeniem pkt. 14.6 specyfikacji), każda strona oferty winna zostać parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
   6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
   7. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 specyfikacji dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w specyfikacji i art. 22a ustawy oraz podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż wyżej wskazane oświadczenia, składne są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
   8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
   9. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
   10. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 10.13 specyfikacji.
   11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
   12. Postanowienia w sprawie **dokumentów zastrzeżonych**:
       1. wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
       2. dokumenty niejawne, składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza klauzulą   
          NIE UDOSTEPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
       3. nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert **zastrzegł,** że nie mogą być one udostępnione **oraz wykazał**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
   13. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy.
   14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
   15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
   16. Zmiany i wycofanie oferty:

1) wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert, zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej,

2) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA,

3) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta; dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

* 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią przesłanki wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy.
  2. Wymaga się aby oferta była dostarczona w trwale zamkniętej kopercie, zaadresowanej na zamawiającego, oznaczonej tytułem: **„Wykonanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 o kompleks sześciu pracowni zawodowych oraz budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną” - numer sprawy: ZSP4.070.3.2.2.1.2017.EC** oraz nazwą i adresem wykonawcy z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ przed 04.05.2017 r. godz. 09:15”.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

* 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przy ul. Sobieskiego 344, **w pokoju 201 (I piętro) do dnia 04.05.2017 r., do godziny 09:00.**
  2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
  3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 11.1 specyfikacji zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przy ul. Sobieskiego 344, w gabinecie dyrektora (obok sekretariatu) w dniu 04.05.2017 r., o godzinie 09:15.
  5. Otwarcie ofert jest jawne.
  6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie *zamówienia*.
  7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania *zamówienia* i warunków płatności zawartych w ofertach.
  8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie [www.zspg4.wejher.pl](http://www.zspg4.wejher.pl) informacje, o których mowa w pkt. 11.6 i 11.7 specyfikacji.

# Opis sposobu obliczenia ceny.

* 1. Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w pkt. 4 specyfikacji, zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru we wszystkich wymaganych branżach.
  2. Wykonawca obliczy cenę brutto łącznie i osobno dla poszczególnych zakresów planowanej inwestycji:

1. „Rozbudowa Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych Nr 4 o kompleks sześciu pracowni zawodowych”

oraz

1. „Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną”.
   1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
   2. Wykonawca określi cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.
   3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
   4. Cena określona przez wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie podlega waloryzacji, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w projekcie umowy.
   5. We wszystkich obliczeniach ceny należy stosować zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych.

# Kryteria oraz sposób oceny ofert.

* 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa kryterium:** | **Waga:** |
| 1. Cena | 60 % |
| 2. Doświadczenie inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zamawiający weźmie pod uwagę liczbę nadzorowanych robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, których przedmiotem był obiekt o kubaturze nie mniejszej niż 2.000 m3 (dwa tysiące metrów sześciennych) lub o wartości nie niższej niż 1.000.000 zł. brutto (1 milion złotych) – maks. 4 nadzorowane roboty). | 40 % |

* 1. Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1.1 kryterium ceny będą liczone według następującego wzoru:

|  |
| --- |
| Cena  Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 100 x waga % gdzie:  - Cmin - najniższa łączna cena za oba zakresy robót spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu  - Cof - cena łączna za oba zakresy robót podana w badanej ofercie |

* 1. Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1.2 kryterium doświadczenia będą liczone według następujących zasad:

Liczba punktów = ( Dof/Dmax ) x 100 x waga % gdzie:

- Dof - doświadczenie inspektora nadzoru w specj. konstr.-budowl. (ilość nadzorowanych robót spełniających wymagane przez Zamawiającego kryteria) w badanej ofercie.

- Dmax – największe doświadczenie i inspektora nadzoru w specj. konstr.-budowl. (największa ilość nadzorowanych robót spełniających wymagane przez Zamawiającego kryteria spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (w sytuacji, gdy doświadczenie będzie wynosiło 5 lub więcej nadzorowanych robót zamawiający na potrzeby obliczenia punktacji przyjmie 4).

* 1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów (P) w określonych przez zamawiającego kryteriach, wyliczoną łącznie dla obu zakresów robót, według następującego wzoru:

P = C + D

gdzie:

P - łączna liczba punktów, C - liczba punktów w kryterium ceny, D - liczba punktów w kryterium doświadczenie. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

* 1. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
  2. Zamawiający oceni i porówna tylko oferty, które nie zostały odrzucone w trakcie postępowania.
  3. Oferta, który uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
  4. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

# Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

* 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
  2. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich   
     w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów winno być załączone do oferty.
  3. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów.
  4. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
  5. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.
  6. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
  7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
  8. Przepisy i wymagania specyfikacji stosuje się odpowiednio do każdego wykonawcy.
  9. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
  10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika lub te podmioty.

# OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERTY ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się w 3 etapach:

|  |  |
| --- | --- |
| Etap I | ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w terminie odbędzie się na podstawie informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu”– (załącznik nr 2 do specyfikacji). |
| Etap II | w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w pkt. 11.8 specyfikacji, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – załącznik nr 6 do specyfikacji. |
| Etap III | ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia. |

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

* 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
  2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
  3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
  4. Przed podpisaniem umowy osoby upoważnione do jej podpisania zobowiązane są przedłożyć zamawiającemu dokument stwierdzający, ich umocowanie, chyba że wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

* 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

* 1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
  2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia na warunkach przedstawionych w projekcie umowy i nie może dokonać w nim żadnych zmian.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

* 1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżejkwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
  2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

# Aukcja elektroniczna.

* 1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# inne.

* 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
  2. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr** | **Nazwa załącznika:** |
| 1 | Opis przedmiotu zamówienia |
| 2 | Wzór oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| 3 | Wzór formularza ofertowego |
| 4 | Projekt umowy |
| 5 | Wzór oświadczenia o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej |
| 6 | Wykaz usług |
| 7 | Wykaz osób wykonujących zadanie |
| 8 | Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów |
| 9 | Projekt budowlany |
| 10 | STWiOR |
| 11 | Przedmiar robót |
| 12 | Oświadczenie o doświadczeniu osoby będącej pełnić nadzór w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. |